## Slide 1
Jean-Baptiste Roland
Bruno Paty
Kevin Defarge
Benjamin Gratade

## Slide 2
Réunion de
fin du lot Recorder

## Slide 3
Les objectifs de ce lot
ActivityLogger.Recorder
  Writer
  Reader
ActivityLogger.Viewer
  Création des pages
  Recherche pour le drawer Wpf

## Slide 4: Les taches
ActivityLogger.Recorder
  Définir le format d'écriture des logs
  Writer
    Sélectionner l'activity logger source
    Sélectionner l'emplacement destination
    Créer un writer binaire
  Reader
    Sélectionner le fichier souce
    Créer un reader binaire
    Fonction de vitesse de lecture

## Slide 5: Les taches
ActivityLogger.Viewer
  Créer la fenétre globale
  Créer la page filtre et configuration
  Créer la page configuration Writer
  Créer la page configuration Reader
  Recherche sur le drawer Wpf

## Slide 6
Recorder
Format d'écriture des logs
Writer
Reader
Notes: Enoncé du problème : le rendu graphique des logs du CiviKey est insatisfaisant.
-- utilisateur Lambda
-- logs non utilisés
-- utiliser les logs de manière satisfaisantes
Position du produit :

## Slide 7
Writer

## Slide 8
Reader

## Slide 9
Model
View
Viewer

## Slide 10
Model

## Slide 11
View

## Slide 12
On crée un DrawingVisual
  C’est notre objet visuel d’une LineItem
  On utilise un drawingContext pour décrire le contenu du drawingVisual
  On dessine des visual (texts, images, symboles)
  On referme notre drawingVisual
  On le retourne pour affichage.

## Slide 13: Lot randomizer
Randomizer
  Définir la/les méthode(s) de randomisation
  Fonction de randomisation
Viewer
  Refonte du model
  Page de configuration du randomizer
  Crée le drawer de log

## Slide 14
Rendez vous le 5 juin 2013 pour la réunion de fin de lot Randomizer
Etape futur : Lot Viewer
  Assemblage des composants précédemment crées